Приложение

Утверждено

постановлением администрации

Ёмсненского сельского поселения

№ 13 от 26.02.2015 года

КОМПЛЕКС МЕР

(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Емсненского  сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат |  | Предлагаемый механизм реализации |  | Индикаторы | Срок |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Обеспечение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и обеспечение деятельности советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ |  | Постановление администрации Ёмсненского сельского поселения о создании совета в сфере ЖКХ при администрации Ёмсненского сельского поселения |  | 1. Наличие совета в сфере ЖКХ при администрации Ёмсненского сельского поселения с участием общественности. 2. Количество (шт.) заседаний советов в сфере ЖКХ | 1.Создание общественных советов в сфере ЖКХ – 1квартал 2015 года. 2.Обеспечение деятельности – постоянно |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| Раздел II. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства на Ёмсненского сельского поселения |  | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ёмсненского сельского поселения |  | 1. Правовой акт об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты. 2. Проведение работ по: -выявлению бесхозяйных объектов ЖКХ; -изготовлению технической документации в отношении бесхозяйных объектов ЖКХ; -государственной регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты ЖКХ. |  | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ – 0 шт. (не выявлено). 2. Количество (шт.) бесхозяйных объектов ЖКХ, в отношении которых изготовлена техническая документация – 0 шт.. 3. Количество (шт.) бесхозяйных объектов ЖКХ, в отношении которых получено свидетельство о государственной регистрации права собственности – 0 шт. | 2015 год, далее - постоянно, по мере необходимости |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| 3. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты ЖКХ |  | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ |  | Правовой акт об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты ЖКХ |  | 1.Количество (шт.,%) зарегистрированных в установленном порядке объектов ЖКХ по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Ёмсненского сельского поселения - 1 шт., 20% 2. Количество (шт.) бесхозных объектов ЖКХ -0 шт. | 2014 год, далее - постоянно, по мере необходимости |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| 4. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в Емсненского сельского поселения |  | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Правовой акт по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в администрация Ёмсненского сельского поселения |  | Доля (%) разработанных и утверждённых схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения – 100%. | 2014 год, далее - постоянно, по мере необходимости |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| 5. | Проведение оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (далее - УП) на территории Емсненского сельского поселения |  | Создание актуальной информационной базы о состоянии УП; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения |  | 1. Правовой акт об организации работы по проведению оценки эффективности УП и утверждением графика проведения данной работы. 2. Проведение работ по оценке эффективности управления УП, осуществляющими деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Емсненского сельского поселения |  | Количество (шт., %) УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории Ёмсненского сельского поселения | Декабрь 2014 года, далее - постоянно, по мере необходимости |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| Раздел III Модернизация инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Отчет РСО |  | Индикаторы отчета: 1. Доля проб питьевой воды, горячей воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб. 2. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги | С 2015 года – постоянно |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| 7. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 100% населения доброкачественной питьевой водой на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Правовой акт, утверждающий план мероприятий, предусматривающий достижение целевых показателей качества водоснабжения |  | Обеспечение 100% населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества (%): 2014 г. - 70 %. 2015 г. - 80 % 2017 г. - 85 %. 2018 г. - 90 %. 2019 г. - 95 %. 2020 г. - 100 %. | До 2020 года |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| 8. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в 1,5 раза на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения Ёмсненского сельского поселения |  | Отчёт РСО о выполнении плана ремонтных работ, выявление ветхих сетей и приведение их в нормативное состояние |  | Снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | До 2017 года |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| 9. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения |  | Отчет РСО |  | 1. Количество организаций (по доле отпускаемой воды), проведших техническое обследование. 2. Уровень физического износа основных фондов 75(%). 3. Уровень потерь воды при транспортировке 15 (%) | 2014 год, далее при необходимости |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| 10. | Определение гарантирующей организации на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности Емсненского сельского поселения |  | Правовой акт администрации Емсненского сельского поселения о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Определена гарантирующая организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение на территории Ёмсненского сельского поселения | 2013 год, далее при необходимости |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| Раздел IV. Модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Отчет РСО в департамент ГРЦ и Т и департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области |  | 1. Выручка (тыс.руб.). 2. Прибыль (убыток) по основной деятельности, (% от выручки). 3. Уровень собираемости платежей (%). 4. Дебиторская задолженность (%). 5. Кредиторская задолженность (%) | 2015 год, далее ежегодно |  | РСО |  |
| 12. | Определение единой теплоснабжающей организации на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения Ёмсненского сельского поселения |  | Принятие решения администрацией Ёмсненского сельского поселения при утверждении схемы теплоснабжения |  | Определена единая теплоснабжающая организация на территории Ёмсненского сельского поселения | 2014 год |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| Раздел V. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления воды на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Отчёт РСО |  | 1. Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%). 2. Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами (%). 3. Расход тепловой энергии в МКД в течение отопительного периода (Гкал/кв. м). 4. Доля воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%). 5. Потребление воды в расчете на 1 человека, л/сутки | 2015 год |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| 14. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД (в рамках реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности РСО) на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в МКД на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Отчёт РСО |  | Количество (шт., %) МКД, в которых заключены энергосервисные договоры, по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Ёмсненского сельского поселения | 2015 год, далее - реализация мероприятий в соответствии с программами энергосбережения |  | РСО |  |
| Раздел VI. Создание системы обращения с ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Выявление мест несанкционированного размещения отходов на территории Ёмсненского сельского поселения |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения |  | Правовой акт об организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов |  | 1. Количество (шт.) выявленных мест несанкционированного размещения отходов; 2. Количество (шт.) ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | 2014 год, далее – регулярно |  | Администрация Ёмсненского сельского поселения |  |
| Раздел VII Погашение задолженности у ТЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Погашение задолженности перед ООО «НОВАТЭК-Кострома» |  | Погашение задолженности согласно установленного графика и проплата текущих платежей |  |  | 1. Оплата задолженности за потребленную электроэнергию по уличному освещению 2. Оплата задолженности за потребленную электроэнергию объектами соцкультбыта 3. Оплата задолженности за потребленный природный газ объектами соцкультбыта |  |  | 2015 год, далее постоянно по мере необходимости |  |  |