АДМИНИСТРАЦИЯ  ЁМСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 апреля 2019 года   №  35

О проведении работ по санитарной очистке и благоустройству территорий Ёмсненского сельского поселения в 2019 году

В  соответствии с  Законом  Костромской области от 21.07.2008 года № 352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», Правилами  благоустройства, обеспечения чистоты и санитарного  содержания населенных пунктов  Ёмсненского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Емсненского сельского поселения № 73 от 25.02.2011 года,  в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства территории Ёмсненского сельского поселения, заслушав информацию специалистов и актива поселения,

администрация Ёмсненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести на территории  Ёмсненского сельского поселения работы по весенней санитарной очистке и благоустройству с 16 апреля 2019 года по 16 июня 2019 года.

2. Утвердить план работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий Ёмсненского сельского поселения на 2019 год (приложение).

3. Администрации сельского поселения (зам. главы администрации С.А. Лобов), МКУ «АХЦ» (директор Т.В. Хайдина):

-  включить в повестку дня собраний населения вопрос по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий Ёмсненского сельского поселения;

-  распространить памятки по обеспечению чистоты и санитарного содержания населенных пунктов;

-  вести разъяснительную работу с населением по активному участию в работах по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий, недопущению стихийных свалок, сбору и вывозу мусора;

- обеспечить исполнение плана мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий сельского поселения на 2019 год;

- организовать  проверки  в период проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий Ёмсненского сельского поселения;

- организовать участие населения, трудовых коллективов во Всероссийском  экологическом субботнике «Зеленая Весна» с 20  апреля по 20 мая 2019 года.

4. Руководителям учреждений, промышленных и сельскохозяйственных  предприятий, владельцам торговых предприятий, индивидуальным предпринимателям  рекомендовать организовать трудовые коллективы для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий.

5. Работникам подведомственных учреждений провести санитарную уборку закрепленных за ними   территорий обелисков – до 06.05.2019 года.

6. Населению сельского поселения рекомендовать:

-  провести санитарную уборку прилегающих к домовладениям территорий в соответствии с прилагаемым графиком;

- провести очистку водоотводных канав и труб на прилегающих к домовладениям территориях.

7. Специалистам администрации, закрепленным за территориями:

-  совместно со  старостами улиц, председателями ТОС организовать население на уборку территорий, прилегающих к жилому сектору, прилегающей территории со стороны дорог, территорий мест отдыха (парков, скверов, зеленых насаждений), кладбищ;

- организовать  участие  жителей многоквартирных домов в проведении работ по весенней санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий, площадок для отдыха, внутридворовых проездов и тротуаров.

8. Управляющей компании ООО «Исток» (генеральный директор К.С. Абасов):

- рекомендовать организовать уборку прилегающих территорий МКД п. Лужки.

9. Руководителям промышленных и сельскохозяйственных  предприятий рекомендовать выделять технику для сбора  мусора в населенных пунктах.

10. Итоги работ по благоустройству и санитарной очистке подвести до 16 июня 2019 года.

13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации  С.А. Лобова.

Глава  Ёмсненского сельского поселения                               Е.В. Туманов

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ                                                      Утверждено постановлением администрации

по благоустройству  и  санитарной  очистке  территории                               Ёмсненского сельского поселения

территории Ёмсненского сельского поселения                                                  №  35 от 15.04.2019 года

на 2019 год

| № п/п | Мероприятие (вид работ) | Объем (работ) | Адрес (улица) | Трудове ресурсы чел. | , механизмы, инвентарь | Срок выполнения работ | Должност ное лицо, ответственное за благоустройство территорий | Ответственный исполни тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий бюджетных учреждений и социально значимых объектов (школы, детсады, ФАП, ДК, библиотеки, и др.) | 3 (га) 0,1 0,4 0.1 1 0,2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1 0.5 1 0.1 0.3 0.3 | с. Армёнки: школа ФАП ДК библиотека с. Ёмсна: школа ФАП библиотека детсад п. Лужки: детсад ФАП спортзал библиотека Дом культуры д.Клементьево: детсад ФАП ДК библиотека | 20 2 2 1 100 2 1 3 10 1 2 1 3 4 1 3 1 | Трак-тор – 4, вилы, грабли, метлы | до 04.05 | Зам. главы администрации С.А. Лобов, Директор МКУ «АХЦ» Т.В. Хайдина | руководи-тели учреждений |
| 2 | Приведение в нормативное состояние мест отдыха, озелененных территорий | 1,0 (га) 0,3 | с.Армёнки – 1 с. Аминево - 1 | 25 10 | Трак-тор – 2 Вилы, лопаты | до 05.09 | Зам. главы администрации С.А. Лобов, Директор МКУ «АХЦ» Т.В. Хайдина | руководи-тели учреждений жители |
| 3 | Вырубка поросли кустов и деревьев, уборка деревьев, создающих угрозу, вывоз и утилизация | 1,0 (га) 0,4 | Парк с.Армёнки, Парк с. Аминево | 30 15 | Трактор-1 Пилы, топроы | до 05.09 | Зам. главы администрации С.А. Лобов, Директор МКУ «АХЦ» Т.В. Хайдина | Зам. главы администрации |
| 4 | Приведение в нормативное состояние, ремонт памятников, обелисков, прилегающих территорий | 1 (шт) 1 1 1 1 | п. Лужки с. Ёмсна с. Аминево д. Клементьево с. Армёнки | 10 12 5 5 15 | Стройматериалы, грабли, вилы | до 05.05 | Зам. главы администрации С.А. Лобов директор МКУ «АХЦ» | Зам. главы Администрации, ведущий специалист |
| 5 | Приведение в нормативное состояние: фасадов зданий, малых архитектурных форм | 5 (шт.) | населенные пункты поселения | 10 |  | до 05.08 | Зам. главы администрации С.А. Лобов | население руководи-тели учреждений |
| 6 | Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий, принадлежащих индивидуальным предпринимателям | прилегающая терри тория | с.Армёнки: ИП Симон А. п. Лужки: ИП Гебеков К.М. ИП Симон А. с. Ёмсна: ИП Яндиева М.С. ИП Яндиева Ф.А. ООО «Нерторг» д. Клементьево: ИП Батыгин А. Е. ИП Козлова Г Н. | 2 2 2 2 3 3 1 1 3 | грабли, вилы | до 01.06 |  | Руководители и работники предприятий |
| 7 | Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий с/х и промышленных предприятий, КФК, ИП | приле-гаю-щая терри-тория | КФХ Соколов С.В. п. Лужки КФХ СоколовИ.В. п. Лужки с. Армёнки КФК Семенов Ю.В КФК Семенов В.Т. с. Армёнки ЗАО «Армёнский кирпичный завод» | 2 25 |  | до 15.06 | Руководители предприятий | руководители предприятий |
| 8 | Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий частных домовладений | 15 (шт) 70 10 30 80 5 1 1 15 90 70 1 15 15 5 1 3 3 | с. Аминево с. Армёнки д. Власово д. Ежово с. Ёмсна д. Запогостье д. Захарово с. Ивановское п. Кирпичный д. Клементьево п. Лужки д. Мелехово д. Мельниково д. Мозгуново с. Пирогово д. Сокерино д. Тенихино д. Толбухино | 15 70 10 30 80 5 1 1 15 90 70 1 15 15 5 1 3 3 | техника для вывоза мусора | до 07.05 | Вед. специалист | Население, старосты, ТОСы |
| 9 | Ремонт, приведение в нормативное состояние дорог, подъездных путей | 0,4(км) 0,3 0,4 0,5 2,0 | д. Клементьево ул.Октябрьская подъезд к п. Кирпичный п. Лужки ул. Центральная с. Ёмсна пер. Первомайский с. Армёнки ул. Советская, ул. Центральная, ул. Молодежная, переул. Школьный, ул. Школьная | 3 3 3 3 3 | автомбиль-1, грей-дер -1 | до 01.08 | Зам. главы администрации С.А. Лобов, директор МКУ «АХЦ» | По договору |
| 10 | Вырубка поросли кустов и деревьев вдоль проезжей части дорог | 1,0(км) | с. Ёмсна с. Армёнки | 30 | техника для выво-за мусо-ра, пилы, топоры | до 07.09 | Зам. главы администрации С.А. Лобов, Директор МКУ «АХЦ» Т.В. Хайдина | Зам. главы администрации |
| 11 | Приведение в нормативное состояние кладбищ, вырубка поросли деревьев и кустов | 1(шт) 1 1 | с. Армёнки д. Пирогово с. Ёмсна | 20 10 15 | трак-тор -4, | до 15.06 | Зам. главы администрации С.А. Лобов | население, старосты |
| 12 | Уборка несанкционированных свалок и приведение в надлежащее состояние мест сбора мусора | 1 (шт) 1 1 | п. Лужки, п. Кирпичный | 1 2 1 | трак-тор -4 автомобиль -1 | до 01.08 | Директор МКУ «АХЦ» Т.В. Хайдина | население, председатели ТОС, старосты |
| 13 | Снос ветхих строений | 1 (шт) | С. Аминево | 1 | трак-тор -2 | до 01.09 | Зам. главы администрации С.А. Лобов | население, председатели ТОС, старосты |
| 14 | Устройство цветников | 10 (шт) | населенные пункты сельского поселения | 30 |  | до 01.06 | директор МКУ «АХЦ» Т.В. Хайдина, ТОС | население, председатели ТОС |
| 15 | Посадка зеленых насаждений | 25 (шт) | Д. Клементьево С. Ёмсна С. Армёнки с. Ёмсна | 10 10 10 10 |  | до 09.05 | директор МКУ «АХЦ» Т.В. Хайдина, ТОС | директор МКУ «АХЦ», ТОС |
| 16 | Проведение субботников | террит. поселений | населенные пункты сельского поселения | 250 | трак-тор -5 | по необходимости | Зам. главы администрации С.А. Лобов, директор МКУ «АХЦ» Т.В. Хайдина, ТОС | директор МКУ «АХЦ», ТОС |
| 17 | Участие в общерайонных субботниках, Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна». | террит. поселений | С. Армёнки С. Ёмсна, П. Лужки, Д. Клементьево С. Аминево | 250 | трак-тор -5 | 21.04.18 | Специалисты администрации, ТОС | директор МКУ «АХЦ», ТОС |