ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ                                                      Утвержден постановлением администрации

по благоустройству  и  санитарной  очистке  территории                               Ёмсненского сельского поселения

территории Ёмсненского сельского поселения                                                  №  23 от 07.04.2017 года

на 2017 год

| № п/п | Мероприятие (вид работ) | Объем (работ) | Адрес (улица) | Трудовые ресурсы чел. | Механизмы, инвен-тарь | Срок выполнения работ | Должност ное лицо, ответственное за благоустройство территорий | Ответственный исполни тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий бюджетных учреждений и социально значимых объектов (школы, детсады, ФАП, ДК, библиотеки, вокзалы и др.) | 3 (га) 0,1 0,4 0.1 1 0,2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1 0.5 1 0.1 0.3 0.3 | с. Армёнки: школа ФАП ДК библиотека с. Ёмсна: школа ФАП библиотека детсад п. Лужки: детсад ФАП спортзал библиотека Дом культуры д.Клементьево: детсад ФАП ДК библиотека | 20 2 2 1 100 2 1 3 10 1 2 1 3 4 1 3 1 | Трак-тор – 4, вилы, грабли, метлы | до 04.05 | Зам. главы администрации С.А. Лобов, Директор МКУ «АХЦ» | руководи-тели учреждений |
| 2 | Приведение в нормативное состояние мест отдыха, озелененных территорий | 1,0 (га) 0,3 | с.Арменки – 1 с. Аминево - 1 | 25 10 | Трак-тор – 2 Вилы, лопаты | до 05.09 | Зам. главы администрации С.А. Лобов, Директор МКУ «АХЦ» | руководи-тели учреждений жители |
| 3 | Вырубка поросли кустов и деревьев, уборка деревьев, создающих угрозу, вывоз и утилизация | 1,0 (га) 0,4 | Парк с.Арменки, Парк с. Аминево | 30 15 | Трактор-1 Пилы, топроы | до 05.09 | Зам. главы администрации С.А. Лобов, Директор МКУ «АХЦ» | Зам. главы администрации |
| 4 | Приведение в нормативное состояние, ремонт памятников, обелисков, прилегающих территорий | 1 (шт) 1 1 1 1 | п. Лужки с. Емсна с. Аминево д. Клементьево с. Арменки | 10 12 5 5 15 | Стройматериалы, грабли, вилы | до 05.05 | Зам. главы администрации С.А. Лобов директор МКУ ЦКД Н.А. Хабибулина | Зам. главы Администрации, ведущий специалист |
| 5 | Приведение в нормативное состояние: фасадов зданий, малых архитектурных форм | 5 (шт.) | населенные пункты поселения | 10 |  | до 05.08 | Зам. главы администрации С.А. Лобов | население руководи-тели учреждений |
| 6 | Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий, принадлежащих индивидуальным предпринимателям | приле-гаю-щая терри-тория | с.Арменки: ИП Симон А. п. Лужки: ИП Гебеков К.М. ИП Симон А. с. Емсна: ИП Яндиева М.С. ИП Яндиева Ф.А. ИП Симон А. ООО «Нерторг» д. Клементьево: ИП Батыгин А. Е. ИП Козлова Г Н. | 2 2 2 2 3 3 1 1 3 | грабли, вилы | до 01.06 |  | Руководители и работники предприятий |
| 7 | Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий с/х и промышленных предприятий | приле-гаю-щая терри-тория | КФХ Соколов С.В. п. Лужки КФХ Соколов В.А. п. Лужки КФК Семенов В.Т. КФК Семенов Ю.В. ЗАО «Армёнский кирпичный завод» | 2 25 |  | до 15.06 |  | руководители предприятий |
| 8 | Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий частных домовладений | 15 (шт) 70 10 30 80 5 1 1 15 90 70 1 15 15 5 1 3 3 | с. Аминево с. Арменки д. Власово д. Ежово с. Емсна д. Запогостье д. Захарово с. Ивановское п. Кирпичный д. Клементьево п. Лужки д. Мелехово д. Мельниково д. Мозгуново с. Пирогово д. Сокерино д. Тенихино д. Толбухино | 15 70 10 30 80 5 1 1 15 90 70 1 15 15 5 1 3 3 | техника для выво-за мусо-ра | до 07.05 | Вед. специалист | Население, старосты, ТОСы |
| 9 | Ремонт, приведение в нормативное состояние дорог, подъездных путей | 0,4(км) 0,3 0,4 0,5 | д. Клементьево ул.Октябрьская подъезд к п. Кирпичный п. Лужки ул. Центральная с. Ёмсна пер. Первомайский с. Арменки ул. Советская, ул. Центральная | 3 3 3 3 | автомбиль-1, грей-дер -1 | до 01.08 | Зам. главы администрации С.А. Лобов | По договору |
| 10 | Вырубка поросли кустов и деревьев вдоль проезжей части дорог | 1,0(км) | с. Ёмсна с. Арменки | 30 | техника для выво-за мусо-ра, пилы, топоры | до 07.09 | Зам. главы администрации С.А. Лобов, Директор МКУ «АХЦ» | Зам. главы администрации |
| 11 | Приведение в нормативное состояние кладбищ, вырубка поросли деревьев и кустов | 1(шт) 1 1 | с. Арменки д. Пирогово с. Ёмсна | 20 10 15 | трак-тор -4, | до 15.06 | Зам. главы администрации С.А. Лобов | население, старосты |
| 12 | Уборка несанкционированных свалок и приведение в надлежащее состояние мест сбора мусора | 1 (шт) 1 1 | п. Лужки, п. Кирпичный с. Арменки | 1 2 1 | трак-тор -4 автомобиль -1 | до 01.08 | Зам. главы администрации С.А. Лобов, Директор МКУ «АХЦ» | население, председатели ТОС, старосты |
| 13 | Снос ветхих строений | 1 (шт) | С. Аминево | 1 | трак-тор -2 | до 01.09 | Зам. главы администрации С.А. Лобов | население, председатели ТОС, старосты |
| 14 | Устройство цветников | 10 (шт) | населенные пункты поселения | 30 |  | до 01.06 | Вед. специалист | население, председатели ТОС |
| 15 | Посадка зеленых насаждений | 25 (шт) | Д. Клементьево С. Ёмсна С. Арменки | 10 10 |  | до 09.05 | Ведущий специалист | Ведущий специалист |
| 16 | Проведение субботников | террит. поселений | населенные пункты | 250 | трак-тор -5 | по необходимости | Зам. главы администрации С.А. Лобов Вед. специалист, ТОС | Ведущий специалист |
| 17 | Участие в общерайонных субботниках | террит. поселений | С. Арменки С. Ёмсна, П. Лужки, Д. Клементьево С. Аминево | 250 | трак-тор -5 | 16, 23 апреля 2016 | Специалисты администрации | Ведущий специалист |