ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ                                                 Утверждено постановлением администрации

по благоустройству  и  санитарной  очистке  территории                               Ёмсненского сельского поселения

территории Ёмсненского сельского поселения                                        №  27 от 14.03.2014 года

| № п/п | Мероприятие (вид работ) | Объем (работ) | Адрес (улица) | Трудовые ресурсы чел. | Механизмы, инвен-тарь | Срок выполнения работ | Должност ное лицо, ответственное за благоустройство территорий | Ответственный исполни тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий бюджетных учреждений и социально значимых объектов (школы, детсады, ФАП, ДК, библиотеки, вокзалы и др.) | 3 (га) 0,1 0,4 0.1 1 0,2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1 0.5 1 0.1 0.3 0.3 | с. Арменки: школа ФАП ДК библиотека с. Емсна: школа ФАП библиотека детсад п. Лужки: детсад ФАП спортзал библиотека Дом культуры д.Клементьево: детсад ФАП ДК библиотека | 20 2 2 1 100 2 1 3 10 1 2 1 3 4 1 3 1 | Трак-тор – 4 Вилы, грабли | до 09.05 | Зам. главы Е.В. Туманов Вед. спец. | руководи-тели учреждений |
| 2 | Приведение в нормативное состояние мест отдыха: парков, скверов, озелененных территорий | 3 (га) 1 | с.Арменки – 1 с. Аминево - 1 | 20 10 | Трак-тор – 2 Вилы, лопаты | до 15.06 | Зам. главы Е. В. Туманов, ведущие специалисты | руководи-тели учреждений жители |
| 4 | Приведение в нормативное состояние, ремонт памятников, обелисков | 1 (шт) 1 1 1 1 | с.Арменки п. Лужки с. Емсна с. Аминево д. Клементьево | 3 2 3 2 3 | Стройматериалы, грабли, вилы | до 09.05 | глава поселения В. Е. Одиноков | руководи-тели учреждений жители |
| 5 | Приведение в нормативное состояние: фасадов зданий, малых архитектурных форм | 5 (шт.) | населенные пункты поселения | 10 |  | до 05.08 | Зам. главы Е. В. Туманов | население руководи-тели учреждений жители |
| 6 7 | Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий, принадлежащих индивидуальным предпринимателям Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий с/х и промышленных предприятий | приле-гаю-щая терри-тория приле-гаю-щая терри-тория | с.Арменки: ИП Гебеков К.М. ПО «Нерехтское» п. Лужки: ИП Гебеков К.М. ИП Катилова Г. И. ИП Симон с. Емсна: ИП Кривошеина С. А. ИП Воротилова Т. В. ИП Яндиева М.С. д. Клементьево: ИП Батыгин А. Е. ИП Козлова Г Н. ПО «Нерехтское» КФХ Соколовы п. Лужки СПК «Армёнки» ЗАО «Армёнский кирпичный завод» ООО «ИРАЗ» | 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 7 2 15 1 |  | до 01.06 до 15.06 до 15.06 | Зам. главы Е. В. Туманов | Руководители и работники предприя-тий руководители предприя-тий |
| 8 | Приведение в нормативное состояние прилегающих территорий частных домовладений | 13 (шт) 70 10 30 88 10 1 1 20 89 70 1 15 15 5 3 5 5 | с. Аминево с. Арменки д. Власово д. Ежово с. Емсна д. Запогостье д. Захарово с. Ивановское п. Кирпичный д. Клементьево п. Лужки д. Мелехово д. Мельниково д. Мозгуново с. Пирогово д. Сокерино д. Тенихино д. Толбухино | 30 70 10 30 88 10 1 1 20 89 70 1 15 15 5 3 5 5 | техника для выво-за мусо-ра | до 01.06 | Вед. специалисты | население |
| 9 | Ремонт, приведение в нормативное состояние дорог, подъездных путей | 0,6 км 0,4 км | д. Клементьево: ул. Новая п. Лужки ул. Молодежная | 3 3 | трак-тор -2, грей-дер -1 | до 01.08 | глава поселения В. Е. Одиноков, | По договору |
| 10 | Приведение в нормативное состояние кладбищ | 1(шт) 1 1 1 | с. Арменки с. Аминево д. Пирогово с. Ёмсна | 20 10 15 30 | трак-тор -4, | до 15.06 | Зам. главы Е. В. Туманов | население, старосты |
| 11 | Ремонт мостов, переездов | 1 (шт) | д. Власово | 3 | трак-тор -1, | до 01.09 | глава поселения В. Е. Одиноков | По договору |
| 12 | Уборка несанкционированных свалок и приведение в надлежащее состояние мест сбора мусора | 1 (шт) 1 1 1 1 | с. Арменки, с. Емсна, п. Лужки, д. Клементьево пе. Кирпичный | 2 2 2 3 3 | трак-тор -4 автомобиль -1 | до 01.08 | Зам. главы Е. В. Туманов | население, председатели ТОС, старосты |
| 13 | Снос ветхих строений | 2 (шт) | С. Арменки П. Лужки | 4 | трак-тор -2 | до 01.09 | Е.В. Туманов | население, председатели ТОС, старосты |
| 14 | Устройство цветников | 10 (шт) | населенные пункты поселения | 30 |  | до 01.06 | председатели ТОС | население, председате-ли ТОС |
| 15 | Посадка зеленых насаждений | 20 (шт) | П. Лужки: аллея памятных дат | 20 |  | В течение года | Ведущий специалист, ТОС | население |
| 16 | Проведение субботников | террит. поселений | населенные пункты | 247 | трак-тор -5 | по необходимости | Вед. специалист, ТОС | население |