Приложение

Утверждено

постановлением администрации

Ёмсненского сельского поселения

№ 81 от 15.10.2014 года

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству придомовых  территорий для организации  досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с населением на территории Ёмсненского сельского поселения на период с 2014 года по 2020 год

|  | Населенный пункт | Наименование мероприятия | Финансирование, источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год (тыс. руб.) |  | 2015 год (тыс. руб.) |  | 2016 год (тыс. руб.) |  | 2017 год (тыс. руб.) |  | 2018 год (тыс. руб.) |  | 2019 год (тыс. руб.) |  | 2020 год (тыс. руб.) |  |
|  |  |  | Бюджет с/п | Внебюд жетные средства | Бюджет с/п | Внебюд жетные средства | Бюджет с/п | Внебюд жетные средства | Бюджет с/п | Внебюд жетные средства | Бюджет с/п | Внебюд жетные средства | Бюджет с/п | Внебюд жетные средства | Бюджет с/п | Внебюд жетные средства |
| 1 | с. Армёнки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская | Реконструкция и восстановление площадки для отдыха |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство освещения площадки для отдыха |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство волейбольной площадки |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство фасадов 2-этажных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  |  | Восстановление декоративных ограждений у фасадов 2-этажных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  |  | Ремонт дорожного покрытия на придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление бордюров |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка скамеек |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбивка клумб |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Посадка деревьев и декоративных кустарников |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Школьная | Установка скамеек, беседок |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 15 | 5 | 16 | 5 | 17 | 5 |
|  |  | Разбивка клумб |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вырубка поросли кустарников, посадка деревьев и декоративных кустарников | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
| 2 | п. Лужки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная, д. 10,12,14 | Строительство площадки для отдыха |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство освещения площадки для отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство фасадов 2-этажных домов |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | Освещение прилегающей к домам территории |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт покрытия тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Разбивка клумб |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вырубка поросли кустарников, посадка деревьев и декоративных кустарников | 3 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | с. Ёмсна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная | Строительство волейбольной площадки | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка скамеек |  |  | 3 |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбивка клумб |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вырубка поросли кустарников, сорной растительности, посадка деревьев и декоративных кустарников | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|  | ул. Первомайская, ул. Октябрьская | Строительство площадки для отдыха Устройство освещения площадки для отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | Установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Вырубка поросли кустарников, сорной растительности, посадка деревьев и декоративных кустарников | 4 | 2 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |
| 4 | д. Клементьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, ул. Октябрьская | Строительство волейбольной площадки |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство мини- баскетбольной площадки |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка скамеек |  |  |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вырубка поросли кустарников, сорной растительности, посадка деревьев и декоративных кустарников | 4 | 2 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Всего финансирования по мероприятиям |  |  | 24 | 15 | 31 | 22 | 40 | 15 | 37 | 74 | 56 | 87 | 42 | 57 | 34 | 30 |